Proyecto software

Acta reunión

línea horizontal

3 Marzo 2020 / 9 AM / Duración: 2h

# Asistencia

Alberto Calvo, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga.

Ausencias: Saul Flores (Baja médica)

# ORDEN DEL DÍA

## Seguimiento de la última reunión

1. Dar confirmación de los mapas de navegación creados para web y móvil
2. Estudio del funcionamiento de la API de podcasts
3. Estudiar la propuesta del esquema E/R
4. Estudio de Flask

## Objetivos de la reunión

* Preparar la reunión con el profesor
* Empezar a redactar la memoria técnica

# Acciones tomadas

1. Revisión del trabajo para esta reunión (Base de datos, interfaces y proyecto de Flask comentado)
2. Añadir la posibilidad de eliminar la cuenta

# Objetivos para la siguiente reunión

* Crear proyecto de Flask
* Crear la base de datos en SQL
* El equipo de Front-end se prepara para empezar a crear la interfaz, empezando por el reproductor de música (pantalla de canción)

# Próxima reunión

Viernes 13 de marzo, 17:00.