Proyecto software

Acta reunión

línea horizontal

15 Marzo 2020 / 17:00 / Duración:

# Asistencia

Alberto Calvo, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga, Saul Flores

# ORDEN DEL DÍA

## Objetivos de la reunión

* Revisión de tareas de documentación
* Próxima reunión con el profesor(fecha y medio)
* Estado del proyecto y objetivos a futuro
  + Metodología de trabajo a distancia
  + API
  + Integración y pruebas

# Acciones tomadas

* Documentación revisada y se han repartido las tareas para terminar en el mismo día
* Probado Google Meets y Discord. Posible reunión antes de quedar con el profe
* En todos los grupos existe un reproductor funcionando y algunas funcionalidades más
* La API está medio preparada pero falta investigar más
* La integración sigue pendiente y se propone para la semana siguiente

# Objetivos para la siguiente reunión

* Integrado todo el proyecto
* Preparar reunión con el profe

# Próxima reunión