Proyecto software

Acta reunión

línea horizontal

24 Marzo 2020 / 20:00 / Duración:

# Asistencia

Alberto Calvo, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga, Saul Flores

# ORDEN DEL DÍA

## Objetivos de la reunión

* Aplicar correcciones de la reunión con el tutor.

# Acciones tomadas

* Establecer fechas de final para cada `issue` en github.
  + Comentada la manera de hacerlo de manera correcta.
* Se ha propuesto hacer **cada semana** un despliegue de la aplicación.
* Cada **dos semanas** realizar una prueba más seria, como si se fuera a entregar algo.
* Definidos los roles de los coordinadores.
* Se ha definido un workflow centralizado como forma de trabajo en github.
* Creados encargados de actas: Germán y Luis
* El documento de requisitos se indica como referencia de los requisitos terminados o parcialmente terminados

# Objetivos para la siguiente reunión

* Alberto tendrá para el miércoles la BDD desplegada.
* Continuar con las `issues` en progreso
* Cumplir los requisitos funcionales 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

# Próxima reunión

Domingo, 29 de marzo 19:00