Proyecto software

Acta reunión

línea horizontal

30 Marzo 2020 / 18:00 / Duración: 1 hora

# Asistencia

Alberto Calvo, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga, Saul Flores.

# ORDEN DEL DÍA

## Objetivos de la reunión

* Organizar primer despliegue
* Aplicaciones tienen que poder reproducir canciones y listas

# Acciones tomadas

* Se muestran las dos aplicaciones de front-end para ver si se cumplen los requisitos establecidos para hoy
* Requisitos en Android:
  + Cumplidos: RF2
  + Parciales: RF1, RF4, RF5
  + Nada: RF3, RF6
* Requisitos en Web:
  + Cumplidos: RF1, RF2, RF5, RF6
  + Parciales: RF3, RF4
  + Nada
* Se ha establecido la fecha de entrega de documentación al miércoles 8 de abril

# Objetivos para la siguiente reunión

* Cumplir totalmente los requisitos funcionales del 1 al 6 en ambas plataformas.

# Próxima reunión

Domingo 5 de abril 2020