Proyecto software

Acta reunión

línea horizontal

05 Abril 2020 / 19:00 / Duración: 2h30min

# Asistencia

Alberto Calvo, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga, Saul Flores.

# ORDEN DEL DÍA

## Objetivos de la reunión

* Valoración requisitos con número.
* Valoración de issues con etiqueta/número
* Revisión de requisitos terminados
* Contabilización semanal de requisitos, issues y líneas de código
* Documentación
  + Añadir analizador estático de código -> medida de output

# Acciones tomadas

* **Semanalmente**, coger las 3 medidas de cada repositorio y pasarlas a Alberto.
* Issues valorados con un número del 1 al 3 en función de la importancia
* Requisitos en Android:
  + Cumplidos: RF1, RF5, RF12, RF33, RF34
  + Parciales: RF2, RF4, RF9
* Requisitos en Web:
  + Cumplidos: RF1, RF2, RF5, RF12, RF32, RF33, RF34
  + Parciales: RF4, RF7, RF9

# Objetivos para la siguiente reunión

* Tener implementados los 8 primeros requisitos.
* Terminar la documentación

# Próxima reunión

Domingo, 12 de Abril, 19h.