Proyecto software

Acta reunión

línea horizontal

12 Abril 2020 / 19:00 / Duración: 2h30min

# Asistencia

Alberto Calvo, Álvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Oscar Baselga, Saul Flores.

Faltas: Germán Garcés.

# ORDEN DEL DÍA

## Objetivos de la reunión

* Valoración requisitos con número.
* Concertar cita con el profesor.
* Revisión de requisitos terminados

# Acciones tomadas

* **Cita concertada:** 22 de abril a las 11:00.
* Tener implementados los 8 primeros requisitos.
* Terminar la documentación
* Revisión de requisitos:
  + Web:
    - Cumplidos: RF1, RF2, RF5, RF6, RF7, RF12, RF13, RF32, RF33, RF34
    - A medias: RF4, RF9, RF10, RNF9, RNF10
  + Android:
    - Cumplidos: RF1, RF5, RF7, RF12, RF13, RF33, RF34
    - A medias: RF2, RF4, RF9, RF10, RNF10

# Próxima reunión

Domingo, 19 de Abril, 19h.