Proyecto software

Acta reunión

horizontal line

**19 ABRIL 2020 / 7:05 PM / Duración: 1h30min**

# Asistencia

Alberto Calvo, Saul Flores, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga.

# ORDEN DEL DÍA

## **Objetivos de la reunión**

* Revisión de requisitos
* Preparación de la presentación
* Punto de vista general del proyecto
* Decidir cuando se vuelve a quedar antes de la presentación y para qué

# Acciones tomadas

* Revisión de requisitos:
  + Web:
    - Cumplidos: RF8, RF32
    - A medias: RF4, RF9, RF10, RF11, RNF9, RNF10
  + Android:
    - Cumplidos: RF2, RF6
    - A medias: RF4, RF8, RF9, RF10, RF11, RF32,RNF9, RNF10
* Ha habido problemas con la presentación, horas antes de realizar la presentación con el profesor.
* Se ha revisado el porcentaje de requisitos.
* El día martes 21, se realizará una presentación para ver qué fallos se han arreglado y que fallos siguen existiendo.
* El día miércoles 22 se realizará la reunión con el profesor.

# Próxima reunión

Martes, 21 de Abril, 19h.

Miércoles, 22 de Abril, 11h.