Proyecto software

Acta reunión

horizontal line

**17 de mayo de 2020 / 7:00 PM / Duración: 2h**

# Asistencia

Alberto Calvo, Saul Flores, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga.

# ORDEN DEL DÍA

## **Objetivos de la reunión**

* Revisar todos los requisitos estrictamente
* Comentar diseño y pulir fallos
* Cerrar issues
* Control horas
* Recogida de métricas

# Acciones tomadas

* Se mantiene poder compartir un podcast
* Falta decidir qué países meter como opciones
* Falta decidir el contenido de la página “AYUDA”
* ANDROID: El tiempo de la canción no se guarda
* ANDROID: Falta guardar la lista
* ANDROID: Mantener el estado de la sesión
* ANDROID: Agregar canciones desde categorías
* ANDROID: Confirmar contraseña
* ANDROID: Revisar errores null
* ANDROID: Indicas número notificaciones
* ANDROID: Mejorar el feedback
* ANDROID: Añadir imagen
* WEB DISEÑO: Icono de arriba
* WEB DISEÑO: Barra de arriba y abajo en escala de grises
* WEB DISEÑO: Color verde del botón de reproducir
* WEB DISEÑO: Añadir imagen
* WEB DISEÑO: Color de la cabecera en las tablas
* WEB DISEÑO: Cambiar artistas suscritos al menú

# Próxima reunión

24 de mayo