Proyecto software

Acta reunión

línea horizontal

24 FEBRERO 2020 / 12:10 / Duración:

# Asistencia

Alberto Calvo, Saul Flores, Alvaro García, Luis García, Alejandro Facorro, Germán Garcés, Oscar Baselga.

# ORDEN DEL DÍA

## Seguimiento de la última reunión

1. Se tenían que crear unos bocetos de la parte cliente.
2. Alberto tenía que echar un ojo al tema de la base de datos

## Objetivos de la reunión

* Decidir donde alojar la bbdd, que bbdd usar.
* **Entregar propuesta técnica y económica**
* Comentar la interfaz propuesta

# Acciones tomadas

1. **Reunión con el profesor**: Martes 3 de Marzo a las 11 AM
2. Se ha hablado sobre las diferentes tecnologías que se van a usar y sus ventajas sobre otras.
3. Alberto probará Heroku para ver hasta dónde puede llegar.

# Objetivos para la siguiente reunión

* Equipo back-end (Saúl y Oscar) van a preparar una pequeña propuesta de diagramas de clases.
* Alberto testea BD y su integración en Heroku.
* Equipos front-end (móvil y web) desarrollarán los interfaces para poder en la siguiente reunión finalizar el diagrama de clases.

# Próxima reunión

Viernes 28 febrero a las 4:00 PM